AsyncDataLoader

科学计算数据异步预处理流水线

项目执行手册（独立可执行版）

面向 C++ 秋招 / Linux 系统编程 / 现代 C++ 工程实践

# 1. 项目一句话说明

AsyncDataLoader 是一个面向科学计算离线数据加工场景的大规模数据异步预处理流水线。它将传统串行的“读取原始数据块 -> CPU 预处理 -> 写入处理后文件”流程，改造成基于 io_uring、C++20 协程、Stage 注册、BufferPool 和 Metrics 的可配置流水线。

项目不依赖任何特定学科数据格式。输入可以是二进制大文件、矩阵数据块、日志数据块或实验原始数据文件；输出是经过预处理后的新文件，可被后续计算程序、团队成员或人工校对流程复用。

# 2. 真实业务场景

很多科学计算或实验数据处理流程存在离线预处理阶段。原始数据通常较大，需要先经过滤波、归一化、时移、重采样、裁剪、校验或格式转换，然后保存成新的处理后文件。处理后的文件会被后续计算任务反复使用，也便于人工校对和参数调整后重跑。

传统写法通常是串行流程：

for each block:
    read raw block
    process block on CPU
    write processed block

这种写法的问题不是“读取文件很难”，而是 I/O、CPU 处理和写入互相等待：CPU 等待读取完成，磁盘等待 CPU 处理完成，写入又阻塞下一批读取。项目的核心价值是把它变成流水线：

read block i+2      -> 异步预取
process block i+1   -> CPU 预处理
write block i       -> 写入处理后文件

# 3. 项目目标与边界

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 要做 | 异步读取、CPU 预处理 Stage、异步/同步写入、Stage 注册、Backend fallback、BufferPool、Metrics、Benchmark、错误测试、文档和面试准备 |
| 不做 | 不做分布式系统，不做 GPU/CUDA，不做 AI Infra，不做具体学科文件格式解析，不做生产级 Dashboard，不写未实测性能数字 |
| 质量标准 | 以可运行闭环、真实 benchmark、可演示 demo、工程边界清晰、面试可解释为标准，不以代码行数或夸张性能数字为目标 |

# 4. 技术选型

| 技术点 | 作用 | 面试解释重点 |
| --- | --- | --- |
| io_uring | 提供 Linux 异步 I/O 请求提交与完成事件回收 | SQ/SQE/CQ/CQE、批量提交、user_data、错误处理 |
| C++20 协程 | 把异步状态机封装成线性 co_await 代码 | 协程不是性能魔法，性能来自异步 I/O 和流水线重叠 |
| IOBackend fallback | 在不同机器和内核环境下可退化运行 | UringBackend -> ThreadPoolBackend -> SyncBackend |
| Stage 注册 | 让用户注册自己的数据处理函数 | 项目从单纯工具变成可扩展 pipeline 运行时 |
| BufferPool | 复用大块内存，支持对齐分配，降低频繁分配开销 | RAII、buffer 生命周期、O_DIRECT 对齐要求 |
| Metrics | 记录吞吐、延迟、队列深度和各 Stage 耗时 | 可观测性，便于发现瓶颈 |
| Benchmark | 对比 sync、mmap、threadpool、io_uring、pipeline | 数据驱动选型，不强行证明某技术永远最快 |

# 5. 总体架构

PipelineConfig
    |
BackendFactory
    |-- UringBackend
    |-- ThreadPoolBackend
    |-- SyncBackend
    |
AsyncReader / AsyncWriter
    |
AlignedBufferPool
    |
Stage Pipeline
    |-- Stage 1: decode / normalize / filter / checksum
    |-- Stage 2: user-defined processing
    |
ProcessedDataWriter
    |
MetricsRegistry + Terminal Reporter
    |
Benchmark + Error Tests

# 6. 推荐目录结构

AsyncDataLoader/
├── CMakeLists.txt
├── README.md
├── include/
│   ├── backend/
│   ├── coroutine/
│   ├── buffer/
│   ├── pipeline/
│   ├── metrics/
│   ├── config/
│   └── util/
├── src/
├── examples/
├── benchmark/
├── tests/
└── docs/
    ├── design.md
    ├── benchmark.md
    ├── interview.md
    └── stage_summaries/

# 7. 八周执行计划

| 周次 | 主题 | 主要产出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | C++20 协程专项学习 | Task<T>、awaiter demo、协程生命周期笔记 | 学不透不进入核心链路 |
| 第 2 周 | Linux I/O、sync baseline、liburing 入门 | FdGuard、sync benchmark、原生 liburing read | 先做正确，再做异步 |
| 第 3 周 | io_uring + 协程 + fallback | co_await read_at、UringBackend、ThreadPoolBackend、SyncBackend | 核心闭环 |
| 第 4 周 | Stage 注册与 Pipeline 框架 | add_stage、Stage 接口、端到端 read-process-write | 避免退化成文件读取器 |
| 第 5 周 | BufferPool、Config、Metrics 数据结构 | AlignedBufferPool、PipelineConfig、MetricsRegistry | 只做数据结构和自动埋点，不做 Dashboard |
| 第 6 周 | 完整 Benchmark 与性能分析 | sync/mmap/threadpool/io_uring/pipeline 对比 | 寻找真实性能发现 |
| 第 7 周 | Terminal 输出、可选 JSON、错误测试 | 终端实时状态、metrics.json 可选、核心错误测试 | 不强做 Dashboard |
| 第 8 周 | 代码整理、文档、面试准备 | README、design.md、benchmark.md、interview.md | 准备 1 分钟和 3 分钟介绍 |

# 8. 每周实施细节

## 第 1 周：C++20 协程专项学习

写 simple_task、manual_resume、delay_awaiter demo

理解 promise_type、coroutine_handle、await_ready/suspend/resume

能画出 co_await read_at 的数据流

## 第 2 周：Linux I/O 与 io_uring 基础

实现 FdGuard 和 sync read-process-write baseline

搭建 benchmark 记录工具

写原生 liburing 单次 read 和批量 read

## 第 3 周：核心链路打通

实现 ReadAwaiter 和 Task<T>

CQE 通过 user_data 找回 Request 并 resume 协程

实现 IOBackend 三层 fallback

## 第 4 周：Stage 注册和 Pipeline

设计 Stage 接口

实现 Pipeline::add_stage

内置 NoOpStage、NormalizeStage、ChecksumStage

跑通 read -> stage -> write

## 第 5 周：BufferPool、Config、Metrics

实现 AlignedBufferPool 和 RAII BufferHandle

实现 PipelineConfig

实现 Counter、Gauge、Histogram 等简化 Metrics 数据结构

给每个 Stage 自动埋点

## 第 6 周：Benchmark 和性能分析

跑 sync、mmap、threadpool、io_uring、pipeline 对比

记录不同 block size 和 queue depth

用 strace/perf 辅助分析，不编造结论

## 第 7 周：可观测输出和错误测试

做 terminal 实时状态输出

可选导出 metrics.json

测试 EOF、文件不存在、fallback、buffer 生命周期、O_DIRECT 对齐错误

## 第 8 周：文档和面试准备

整理 README

补 design.md 和 benchmark.md

整理 interview.md

准备简历表达和项目介绍

# 9. Benchmark 设计

| 对比组 | 目的 |
| --- | --- |
| sync pread | 同步基线，证明串行流程问题 |
| mmap sequential scan | 回答为什么不用 mmap 作为主路径 |
| threadpool + pread | 传统异步替代方案 |
| io_uring read/write | 验证 io_uring I/O 路径 |
| io_uring pipeline | 验证 read-process-write 流水线端到端效果 |

Benchmark 不以证明某方案永远最快为目标。正确目标是找到不同场景下的适用边界，例如小文件、缓存命中、低 queue depth 场景下 mmap 或 threadpool 可能更合适；大文件流式处理、可控预取和 I/O 与 CPU 重叠场景下，pipeline 可能更有优势。

# 10. 面试解释主线

项目介绍可以按下面逻辑展开：

背景：科学计算离线预处理经常是 read-process-write 串行流程，I/O 和 CPU 互相等待。

目标：做一个通用的异步预处理流水线，支持可注册 Stage、backend fallback 和 metrics。

底层：用 io_uring 管理异步 I/O，用 C++20 协程封装异步状态机。

工程：用 BufferPool 管理内存，用 Metrics 观察吞吐/延迟/队列深度，用 Benchmark 做数据驱动选型。

边界：不承诺生产级，不写未实测数字，不说协程提升性能，不说 io_uring 永远最快。

# 11. 常见追问和稳妥回答

| 问题 | 回答要点 |
| --- | --- |
| 这是不是只是文件读取器？ | 不是。文件读取只是第一环，项目完整链路是读取、Stage 处理、写入、背压、Metrics、Backend fallback 和 Benchmark。 |
| 为什么不用 mmap？ | mmap 有适合场景，所以项目会把 mmap 放入 benchmark。主路径选择 io_uring 是因为需要显式控制 block size、queue depth、buffer 和预取。 |
| 协程提升了多少性能？ | 协程不是性能来源，主要作用是组织异步代码。性能来自异步 I/O、批量提交和流水线重叠。 |
| 如果 io_uring 不可用怎么办？ | 通过 IOBackend 抽象回退到 ThreadPoolBackend 或 SyncBackend。 |
| Stage 注册的意义是什么？ | 让用户把自己的处理逻辑接入 pipeline，避免项目只是固定 demo。 |
| Benchmark 数字不好看怎么办？ | 如实分析场景边界。项目强调数据驱动选型，而不是证明某技术永远最快。 |

# 12. 阶段提示词使用方法

每个阶段单独开一个新对话。上传本手册、上一阶段总结和当前关键代码文件，然后复制 TXT 文件中对应阶段的提示词。阶段结束后保存交接总结，并执行 git commit。

git add .
git commit -m "stageX: concise description"

# 13. 交付物清单

可编译运行的 C++20 项目

sync/mmap/threadpool/io_uring/pipeline benchmark

可演示的 preprocess_pipeline_demo

README.md：如何编译运行

docs/design.md：架构与关键设计决策

docs/benchmark.md：测试环境、命令、结果与分析

docs/interview.md：面试问答

docs/stage_summaries/：每阶段交接总结

# 14. 执行原则

先做可运行闭环，再做优化。

先保证正确性，再追求性能。

先把协程和 io_uring 分开学，再组合。

不把 Dashboard 作为主线，terminal 输出足够。

每个阶段都提交 git，每个阶段都写交接总结。

所有性能结论必须来自真实 benchmark。

# 附录：新对话固定开头模板

我正在做 C++ 项目 AsyncDataLoader。项目定位是科学计算数据异步预处理流水线，核心流程是读取原始数据块、执行 CPU 预处理 Stage、写入处理后文件。请严格按照我上传的项目执行手册，只完成当前阶段，不扩展新方向。当前阶段是：【填写阶段名称】。请先解释阶段作用，再给最小可运行代码、编译运行命令、常见 bug、面试问答和阶段交接总结。